Cahier des charges

Améliorations UX — Page Backlog

| Produit | POTool — Page Backlog (Stats) |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | Avril 2026 |
| Auteur | François Hamon |
| Statut | À valider |
| Destinataires | Équipe développement & design |
| Périmètre | 10 frictions identifiées par audit UX |

# 1. Contexte et objectif

Un audit UX approfondi de la page Backlog (accessible depuis l'onglet Stats) a identifié dix frictions cognitives réparties sur quatre zones : les métriques d'en-tête, la barre de filtres, le tableau de données, et la navigation globale.

Ce document formalise pour chacune de ces frictions le comportement actuel observé, le comportement cible attendu, et les critères d'acceptation mesurables. Il est transmis à l'équipe de développement pour planification et implémentation.

# 2. Synthèse des frictions

Les dix frictions sont classées en trois niveaux de criticité :

- Critique (3) — frictions qui bloquent ou trompent l'utilisateur : #1, #3, #5

- Élevé (4) — frictions qui dégradent significativement l'expérience : #2, #4, #6, #7

- Modéré (3) — frictions qui nuisent à la qualité perçue sans bloquer : #8, #9, #10

| # | Titre | Criticité | Complexité | Sprint cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Double métrique SP avec delta inexpliqué | Critique | Faible (labels) | S69 |
| 2 | 0 SP ambigu — non estimé vs. zéro réel | Élevé | Faible | S69 |
| 3 | 6 filtres à vide toujours visibles | Critique | Moyenne (panneau) | S69 |
| 4 | Icône sliders orpheline sans label | Élevé | Faible | S69 |
| 5 | Colonne Sprint — chips multiples | Critique | Faible | S69 |
| 6 | Colonnes non triables — aucun affordance | Élevé | Moyenne | S70 |
| 7 | Colonne Actions toujours visible | Élevé | Faible (CSS) | S69 |
| 8 | Hiérarchie Epic > Story trop discrète | Modéré | Moyenne | S70 |
| 9 | Dissonance nav "Stats" vs titre "Backlog" | Modéré | Triviale | S69 |
| 10 | Onglets sans indicateurs de volume | Modéré | Faible | S70 |

Complexité estimée : Faible < 0,5j · Moyenne 1–2j · Élevée > 2j. À valider avec l'équipe technique avant chiffrage définitif.

# 3. Spécifications fonctionnelles détaillées

## Zone A — Métriques

| #1 | Double métrique SP avec delta inexpliqué [Critique] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Deux cartes affichent des totaux de Story Points différents (419 SP et 411 SP) avec des libellés quasi identiques. L'utilisateur est forcé de déduire lui-même la nature de l'écart de 8 SP. La troisième carte est surlignée en vert sans que sa sémantique soit expliquée.

### Comportement actuel

- Carte 1 : "Total Story Points — 419 SP" (fond blanc)

- Carte 3 : "SP — 411 SP" (fond vert) sans explication du delta

- Aucun tooltip ni note contextuelle sur l'écart

### Comportement cible

- Carte 1 renommée : "SP total backlog"

- Carte 3 renommée : "SP estimés" avec sous-label "(−8 items non estimés)"

- Au survol de la carte 3, tooltip précisant le nombre et la liste des items sans estimation

- Le fond vert de la carte 3 reste pour indiquer le périmètre estimable, mais sa signification est explicite

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-1.1 | Le libellé "SP total backlog" apparaît sur la première carte SP | Must have | S69 |
| CA-1.2 | Le libellé "SP estimés" avec le sous-label delta apparaît sur la troisième carte | Must have | S69 |
| CA-1.3 | Le sous-label reflète dynamiquement le nombre d'items sans estimation selon les filtres actifs | Must have | S69 |
| CA-1.4 | Un tooltip au survol liste les clés des items non estimés (max 5, puis "voir tous") | Should have | S70 |

| #2 | 0 SP sur les Epics — ambiguïté estimation vs. valeur réelle [Élevé] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Une Epic affichant 0 SP peut signifier qu'elle est non estimée, ou qu'elle est volontairement à zéro. Cette ambiguïté fausse la lecture des totaux et la confiance dans les métriques globales.

### Comportement actuel

- Les Epics non estimées affichent "0" dans la colonne Story Points

- Aucune distinction visuelle entre "non estimé" et "0 SP voulu"

- Les 0 SP sont additionnés au total général sans signal particulier

### Comportement cible

- Les items sans estimation affichent un tiret (—) ou une pastille grise "N/E" dans la colonne SP

- La colonne SP inclut un filtre ou un tri distinguant les items estimés des non estimés

- Le total de la page exclut les 0 SP non estimés du décompte principal, ou les signale explicitement

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-2.1 | Les items sans valeur SP affichent "—" au lieu de "0" | Must have | S69 |
| CA-2.2 | Un filtre ou une option de tri permet d'isoler les items non estimés | Should have | S70 |
| CA-2.3 | La métrique globale exclut ou distingue les 0 non estimés | Must have | S70 |

## Zone B — Filtres

| #3 | Barre de filtres — 6 contrôles à vide, toujours visibles [Critique] |
| --- | --- |

### Problème identifié

La barre de filtres expose en permanence 6 éléments interactifs (champ de recherche + 5 dropdowns) à leur valeur par défaut "Tous les…". À l'état initial, ces contrôles n'apportent aucune information mais consomment une hauteur significative et mobilisent l'attention de l'utilisateur à chaque chargement de page.

### Comportement actuel

- 6 contrôles de filtre affichés en permanence quelle que soit la situation

- Tous au statut "tout sélectionné" par défaut

- Aucun indicateur visuel signalant si des filtres sont actifs ou non

### Comportement cible

- Le champ de recherche reste exposé en permanence

- Les 5 filtres sont regroupés sous un bouton "Filtres" qui ouvre un panneau contextuel

- Lorsqu'un ou plusieurs filtres sont actifs, un badge numérique "N actifs" apparaît sur le bouton

- Un bouton "Réinitialiser" est présent dans le panneau uniquement si un filtre est actif

- La sélection de filtre active le tableau en temps réel (pas de bouton "Appliquer")

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-3.1 | Le bouton "Filtres" remplace les 5 dropdowns dans l'état par défaut | Must have | S69 |
| CA-3.2 | Le badge "N actifs" s'affiche et se met à jour dynamiquement | Must have | S69 |
| CA-3.3 | La recherche textuelle reste fonctionnelle en dehors du panneau | Must have | S69 |
| CA-3.4 | Le panneau se ferme en cliquant en dehors ou sur "Filtres" | Must have | S69 |
| CA-3.5 | L'état des filtres est conservé à la navigation entre onglets | Should have | S70 |

| #4 | Icône réglages (sliders) — orpheline et sans label [Élevé] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Une icône de réglages est placée à côté du bouton "Importer" dans l'en-tête de page. Son rôle est ambigu : est-ce un doublon des filtres ? Un gestionnaire de colonnes ? Un paramètre de vue ? L'absence de label force l'utilisateur à cliquer pour découvrir sa fonction.

### Comportement actuel

- Icône sliders affichée sans label textuel

- Position proche des boutons d'action (Importer, Nouvel item) mais comportement lié à la vue tabulaire

- Aucun tooltip visible au survol

### Comportement cible

- Si l'icône contrôle la visibilité des colonnes → la labelliser "Colonnes" ou lui adjoindre un tooltip "Gérer les colonnes"

- Si son rôle est redondant avec les filtres → la supprimer

- Si elle ouvre un panneau de paramètres de vue → la déplacer à proximité des onglets (Tableau / Graphiques…) dont elle est logiquement dépendante

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-4.1 | L'icône est supprimée ou labellisée (texte ou tooltip persistant) | Must have | S69 |
| CA-4.2 | Si maintenue, sa position est cohérente avec sa fonction (vue vs. données) | Should have | S69 |

## Zone C — Tableau

| #5 | Colonne Sprint — chips multiples, hauteurs de lignes incontrôlables [Critique] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Des items portant plusieurs sprints affichent jusqu'à 3 chips dans la cellule (ex : Sprint 62 / Sprint 66 / Sprint 67), provoquant des lignes à hauteur variable. Il devient impossible de scanner verticalement la colonne Sprint et de comprendre la distribution du backlog par sprint d'un seul regard.

### Comportement actuel

- Tous les sprints associés à un item sont affichés sous forme de chips dans la cellule

- Aucune limite de nombre de chips

- La hauteur de ligne varie de 1 à 3 lignes selon les items, rendant le tableau visuellement instable

### Comportement cible

- La cellule Sprint affiche uniquement le sprint le plus récent associé à l'item

- Si l'item porte N sprints supplémentaires, un compteur "+N" est affiché à côté du chip

- Au survol du compteur "+N", un tooltip liste les sprints supplémentaires

- La hauteur de toutes les lignes du tableau devient uniforme (1 ligne)

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-5.1 | Chaque cellule Sprint affiche au maximum 1 chip | Must have | S69 |
| CA-5.2 | Le compteur "+N" est affiché si N > 0 sprints supplémentaires | Must have | S69 |
| CA-5.3 | Le tooltip au survol liste l'ensemble des sprints associés | Must have | S69 |
| CA-5.4 | La hauteur des lignes est uniforme sur tout le tableau | Must have | S69 |

| #6 | Colonnes du tableau non triables — aucun affordance [Élevé] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Les en-têtes de colonnes (Clé, Type, Titre, Statut, Story Points, Sprint, Entité) n'affichent aucune indication de tri. L'utilisateur ne sait pas si le tableau est triable, ni selon quel critère il est actuellement ordonné. Pour un backlog de 195 items, l'absence de tri sur Story Points ou Statut est un manque fonctionnel majeur.

### Comportement actuel

- En-têtes affichés comme du texte statique, sans cursor pointer ni chevron

- Aucun état de tri visible

- Ordre d'affichage par défaut non documenté

### Comportement cible

- Les colonnes triables affichent une icône chevron (↕) au survol de l'en-tête

- La colonne actuellement triée affiche l'état actif (↑ croissant ou ↓ décroissant)

- Le tri par Story Points (décroissant) et par Statut sont disponibles en priorité

- Un clic sur une colonne déjà triée inverse l'ordre ; un second clic revient au tri par défaut

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-6.1 | Les colonnes Clé, Statut, Story Points, et Entité sont triables | Must have | S70 |
| CA-6.2 | L'icône de tri actif (↑ ou ↓) est visible sur la colonne concernée | Must have | S70 |
| CA-6.3 | Le tri est maintenu lors de la navigation entre les pages du tableau | Should have | S70 |
| CA-6.4 | Les colonnes Titre et Actions ne sont pas triables et ne montrent pas de chevron | Must have | S70 |

| #7 | Colonne Actions — icônes toujours visibles, bruit permanent [Élevé] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Les icônes éditer et supprimer sont affichées en permanence sur chaque ligne du tableau. Sur un backlog de 195 items, cela représente potentiellement plus de 390 icônes actives visibles simultanément, sans que l'utilisateur soit en train d'éditer quoi que ce soit. Cette densité d'affordances d'action sans intention est une des causes majeures de la surcharge visuelle perçue.

### Comportement actuel

- Deux icônes (crayon + poubelle) visibles sur chaque ligne en permanence

- La colonne Actions occupe une largeur fixe dans le tableau quel que soit l'état

### Comportement cible

- Les icônes d'action sont masquées par défaut et apparaissent uniquement au survol (hover) de la ligne

- Sur la ligne survolée, les icônes s'affichent avec une transition rapide (150ms)

- Sur mobile / touch, les icônes restent visibles en permanence (pas de hover natif)

- La largeur de la colonne Actions reste réservée pour éviter le layout shift au survol

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-7.1 | Les icônes ne sont visibles que sur la ligne actuellement survolée | Must have | S69 |
| CA-7.2 | La transition d'apparition est d'au moins 100ms (pas de flash) | Should have | S69 |
| CA-7.3 | Sur écran tactile, les icônes restent visibles en permanence | Must have | S69 |
| CA-7.4 | La suppression reste protégée par une confirmation modale (inchangé) | Must have | S69 |

| #8 | Hiérarchie Epic › Story — relation parent-enfant trop discrète [Modéré] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Les Stories enfants sont indentées sous leur Epic parente, mais le signal visuel est très faible (légère indentation, petite icône). Sur un backlog dense avec de nombreuses Epics et Stories entremêlées, il est difficile de reconstituer mentalement la structure sans lire attentivement chaque ligne.

### Comportement actuel

- Indentation légère des Stories enfants sous leur Epic

- Aucune ligne de connexion verticale ni fond alternatif

- Le badge "Story" (vert) vs "Epic" (violet) est la principale distinction mais elle encode le type, pas la hiérarchie

### Comportement cible

- Une ligne verticale colorée (couleur de l'Epic parente) est affichée à gauche des lignes Stories enfants

- Au survol d'une Epic, les Stories enfants sont surlignées pour rendre le périmètre visible

- Un chevron sur la ligne Epic permet de replier/déplier ses Stories enfants

- L'état replié/déplié est mémorisé en session

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-8.1 | Une ligne verticale est affichée à gauche des Stories enfants | Must have | S70 |
| CA-8.2 | Le survol d'une Epic surligne ses Stories enfants | Should have | S71 |
| CA-8.3 | Le chevron de repli/déploiement est fonctionnel sur les Epics | Should have | S71 |

## Zone D — Navigation & page

| #9 | Dissonance sémantique — nav "Stats" vs. titre "Backlog" [Modéré] |
| --- | --- |

### Problème identifié

L'onglet actif dans la navigation principale est "Stats", mais la page affiche le titre "Backlog" et le sous-titre "Gérez et importez vos items depuis Jira". L'utilisateur qui cherche des statistiques atterrit sur une interface de gestion du backlog, ce qui crée une rupture d'expectation.

### Comportement actuel

- Entrée de navigation : "Stats" (onglet actif mis en évidence)

- Titre de page : "Backlog"

- Sous-titre : "Gérez et importez vos items depuis Jira"

### Comportement cible

- Option A (recommandée) : renommer l'entrée de navigation en "Backlog" — la section Stats étant un sous-ensemble de la gestion du backlog

- Option B : renommer la page en "Stats & Backlog" avec une description qui couvre les deux usages

- Le sous-titre descriptif "Gérez et importez…" est supprimé ou remplacé par un texte utile uniquement aux nouveaux utilisateurs (état vide, onboarding)

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-9.1 | Le libellé de navigation et le titre de page sont cohérents | Must have | S69 |
| CA-9.2 | Le sous-titre permanent est supprimé ou conditionnel (premier accès uniquement) | Should have | S70 |

| #10 | Onglets sans indicateurs de volume [Modéré] |
| --- | --- |

### Problème identifié

Les 4 onglets (Tableau, Graphiques, Roadmap, Répartition) ne donnent aucune information sur leur contenu avant le clic. L'utilisateur ne sait pas si les filtres actifs ont un impact sur les vues alternatives, ni combien d'items sont visibles dans l'onglet courant.

### Comportement actuel

- 4 onglets textuels sans badge, compteur ni description

- Aucun lien visuel entre les filtres actifs et les vues alternatives

- Le nombre total d'items n'est visible que dans les cartes métriques, pas dans la navigation par onglets

### Comportement cible

- L'onglet "Tableau" affiche un badge avec le nombre d'items visibles selon le filtre courant (ex : "Tableau 195")

- Si un filtre réduit le périmètre, le badge se met à jour en temps réel

- Les onglets Graphiques, Roadmap et Répartition n'affichent pas de compteur (ils ne sont pas des listes)

- Un tooltip au survol des onglets décrit en une phrase leur contenu (ex : "Vue tabulaire de tous les items du backlog")

### Critères d'acceptation

| ID | Critère d'acceptation | Priorité | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-10.1 | Le badge de volume est affiché sur l'onglet Tableau | Must have | S70 |
| CA-10.2 | Le badge se met à jour lorsque les filtres changent | Must have | S70 |
| CA-10.3 | Un tooltip est présent sur chaque onglet au survol | Should have | S71 |

# 4. Planification par sprint

## Sprint 69 — Gains rapides (effort < 1j chacun)

Les évolutions suivantes sont indépendantes les unes des autres et peuvent être développées en parallèle. Aucune nécessite de modifications backend.

- #1 — Renommer les libellés des cartes SP (CSS + copie)

- #2 — Remplacer 0 par — pour les items non estimés (logique d'affichage)

- #4 — Supprimer ou labelliser l'icône sliders

- #5 — Limiter la colonne Sprint à 1 chip + compteur +N (composant)

- #7 — Passer les actions en hover-only (1 règle CSS)

- #9 — Aligner libellé navigation et titre de page

## Sprint 70 — Évolutions moyennes (1–2j chacune)

Ces évolutions nécessitent des changements de comportement ou de logique métier, et doivent être spécifiées plus finement avec l'équipe technique avant démarrage.

- #3 — Panneau de filtres collapsible avec badge "N actifs"

- #6 — Tri sur les colonnes du tableau (Clé, Statut, SP, Entité)

- #8 — Ligne de connexion verticale Epic > Story

- #10 — Badge de volume sur l'onglet Tableau

## Sprint 71 — Améliorations complémentaires

- #8 — Survol Epic surlignant les Stories + chevron repli/déploiement

- #10 — Tooltips sur les onglets

# 5. Hors périmètre

Les points suivants sont volontairement exclus de ce document :

- Les onglets Graphiques, Roadmap et Répartition — non audités dans cette itération

- L'interface de création/édition d'item (modale ou page dédiée)

- L'import Jira et ses états d'erreur

- L'accessibilité WCAG — fera l'objet d'un audit dédié

- La version mobile — les maquettes de référence sont desktop uniquement

# 6. Critères de validation globale

L'ensemble des évolutions est considéré terminé lorsque :

- Les 26 critères d'acceptation "Must have" sont satisfaits

- Un test de non-régression est effectué sur les données réelles (backlog Sprint 67–69)

- Les 6 évolutions du Sprint 69 sont déployées avant le début du Sprint 70

- La product owner a validé le comportement en recette avant mise en production

Document valide à la date d'émission. Toute modification après validation fait l'objet d'un avenant numéroté.